| Этап | Мероприятия |
| --- | --- |
| Планирование и начало работ | Выявление главных причин проведения реформы на предприятии и оценка последствий отказа от такой реформы |
|  | Выявление важнейших процессов, требующих реинжиниринга |
|  | Выявление единомышленников среди руководства и создание рабочей группы из представителей администрации |
|  | Обеспечение поддержки проекта руководством |
|  | Подготовка плана проекта: определение объема, обозначение измеримых целей, выбор методологии, составление подробного графика |
|  | Согласование целей и объемов проекта с руководством |
|  | Формирование группы реинжиниринга |
|  | Выбор консультантов или внешних экспертов |
|  | Проведение вводного совещания |
|  | Доведение целей проекта до руководителей низшего звена; начальное информирование всей организации |
|  | Обучение группы реинжиниринга |
|  | Подготовка плана и начало работ |
| Исследования | Аналитическое исследование опыта компаний с подобными процессами |
|  | Опрос клиентов и контрольных групп для выявления существующих и будущих требований |
|  | Опрос служащих и руководителей для выявления вопросов; мозговой штурм |
|  | Поиск в литературе и прессе данных о тенденциях в отрасли и о чужом опыте |
|  | Оформление подробных документов на исходные процессы и сбор рабочих данных; выявление недоработок |
|  | Обзор изменений и вариантов технологий |
|  | Опрос владельцев и представителей руководства |
|  | Посещение кружков и семинаров |
|  | Сбор данных от внешних экспертов и консультантов |
| Проектирование | Мозговой штурм и выработка новаторских идей; упражнения по творческому мышлению, чтобы "снять шоры" |
|  | Проработка сценариев "а что, если?" и применение "шаблонов успеха" других компаний |
|  | Создание при помощи специалистов 3-5 моделей; разработка комплексных моделей, в которых собрано лучшее от каждой из предыдущих |
|  | Создание картины идеального процесса |
|  | Определение моделей нового процесса и их графическое представление |
|  | Разработка организационной модели в сочетании с новым процессом |
|  | Определение технологических требований; выбор платформы для новых процессов |
|  | Выделение краткосрочных и долгосрочных мер |
| Утверждение | Анализ затрат и преимуществ; расчет прибыли на капитал |
|  | Оценка влияния на клиентов и служащих; оценка влияния на конкурентоспособность |
|  | Подготовка официального документа для высшего руководства |
|  | Проведение обзорных совещаний для ознакомления и утверждения деталей проекта оргкомитетом и высшим руководством |
| Внедрение | Завершение подробной разработки процессов и организационных моделей; определение новых рабочих обязанностей |
|  | Разработка систем поддержки |
|  | Реализация предварительных вариантов и первичные испытания |
|  | Ознакомление работников с новым вариантом; разработка и осуществление плана реформы |
|  | Разработка поэтапного плана; внедрение как таковое |
|  | Разработка плана обучения; обучение работников новым процессам и системам |
| Последующие мероприятия | Разработка мероприятий по периодической оценке; определение итогов нового процесса; внедрение программы непрерывного совершенствования нового процесса |
|  | Предоставление окончательного отчета оргкомитету и администрации |